АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2016 № 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2020 ГОДЫ»»

(в редакции Постановления администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 27.04.2016г. № 72, от 17.07.2016г. № 154, от 10.10.2016г. № 214, 28.12.2016г. № 300)

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеудинский район», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №445-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы», ст. 45 Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 04.02.2014г. №32, администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2016 - 2020 годы».

2. Постановление администрации муниципального района муниципального образования  от 02.04.2015г. №43 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2015 – 2019 годы» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Нижнеудинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра А.Б.Архангельского, заместителя мэра Е.В.Бровко.

Мэр муниципального образования

«Нижнеудинский район»                                                                                      С.М.Худоногов

# Сморкалов С.В.

# Утверждена

постановлением

администрации муниципального

района муниципального образования

«Нижнеудинский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

## I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №445–пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» |
| Администратор Программы | Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее – Управление по промышленности и экономике) |
| Разработчики Программы (структурные подразделения администрации района и (или) сторонние организации) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности в управлении по промышленности и экономике |
| Исполнители программных мероприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с управлением по промышленности и экономике |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Нижнеудинский район», обеспечивающих социально-экономические потребности населения Нижнеудинского района и хозяйствующих субъектов путем решения следующих задач: 1) увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; 2) совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2016 года по 2020 год в один этап |
| Объёмы и источники финансирования | Финансирование Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) муниципального образования «Нижнеудинский район» (12%) и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) (88%), а также отдельных видов работ полностью (100%) за счет местного бюджета и муниципального дорожного фонда муниципального образования «Нижнеудинский район» из них: Всего, тыс. руб. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. за счёт местного бюджета (в т.ч. за счет средств муниципального дорожного фонда), тыс. руб. 87034,4 20150,4 15566,0 15322,0 17246,0 18750,0 за счёт областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда), тыс. руб. 194166,2 65686,2 0 14080,0 52800,0 62600,0 Всего: 281200,6 85836, 6 15566,0 29402,0 70046,0 80350,0 Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, после реконструкции и капитального ремонта увеличится на 8,095 км и составит 48,295 км. 2. Доля зарегистрированных автомобильных дорог к 2020 году составит 100 %. |

### II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования по ускорению товародвижения, объявлению более точных сроков доставки грузов, в связи с этим автомобильный транспорт - самый оперативный вид сообщения. Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в отношении выбора альтернативного маршрута перевозки определяет его лидирующую роль в качестве средства доставки товаров непосредственно потребителю.

Автомобильные дороги связывают территорию Нижнеудинского района, обеспечивая жизнедеятельность многочисленных населенных пунктов.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог, автозимников и ледовых переправ составляет 724,428 км.

Характеристика автомобильных дорог в соответствии с технической категорией и типом покрытия представлена в таблице 1.

#### Таблица 1

| Техническая категория | Протяженность, км |
| --- | --- |
|  | Всего | с твердым покрытием | грунтовых |
|  |  | с усовершенствованным покрытием | гравийным |  |
|  |  | асфальтобетон |  |  |
| IV | 35,294 | 5,051 | 2,843 | - |
| V | 49,786 | 3,1 | 46,186 | 0,5 |
| Внекатегорийные | 39,158 | 2,2 | 16,045 | 20,913 |
| Автозимники | 600,00 | - | - | - |
| Ледовая переправа | 0,190 | - | - | - |
| Итого | 724,428 | 10,351 | 92,474 | 21,413 |

Параметры автомобильных дорог, автозимников  и ледовых переправ соответствуют в основном IV (4,87%) - V (6,9%) категориям, 5,4% дорог – внекатегорийные, автозимники – 82,8%, ледовые переправы -0,03% .

Удельный вес грунтовых автомобильных дорог остается высоким, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание.

На общей сети автомобильных дорог 11 мостов из них 57,9% находятся в аварийном состоянии.

68 % протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к угрозе безопасности пассажирских, грузовых перевозок, повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

17 % автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия.

По состоянию на 1 декабря 2015 г. 98 % мостовых сооружений на сети автомобильных дорог местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе 6 - ремонтонепригодные мосты.

Объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом в 2015 году составил 429 тысяч человек.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Ежегодно увеличивается недоремонт.

Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

На данный момент отсутствует круглогодичная автодорожная связь с населенными пунктами Тофаларии, р.п.Атагай по левому берегу р.Уда, д.Ук-Бадарановка, п.Черемшанка, уч.Октябрьский, уч.Таёжный, п.ж.д.ст.Кадуй, п.Костино, п.Водопадный с автомобильными дорогами и с административным центром Нижнеудинского района.

Сложившаяся структура по видам экономической деятельности свидетельствует о преимущественном его развитии в торговле, на транспорте (перевозка пассажиров такси), промышленности, общественном питании, в сфере бытовых услуг, сельском хозяйстве. Системообразующей в промышленности Нижнеудинского района является заготовка и переработка древесины.

Для развития всех секторов экономики Нижнеудинского района необходимо улучшение транспортной инфраструктуры, поскольку объекты находятся на значительном расстоянии друг от друга.

В существующей ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

До 1991 года вся сеть автомобильных дорог была закреплена за ведомственными предприятиями. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  и автозимников составляет 724,428 км.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р. Уда | 9,813 |
| 2 | Р.п. Атагай по левому берегу р. Уда – Ук – Бадарановка | 7,586 |
| 3 | Подъезд к д. Мара | 0,845 |
| 4 | Подъезд к р.п. Ук | 1,251 1,976 |
| 5 | Ук - Водопадный | 11,6 |
| 6 | Подъезд к п. Костино | 6,6 18,4 |
| 7 | Подъезд к п. Черемшанка | 2,4 |
| 8 | Усть-Кадуй – Октябрьский | 39 |
| 9 | Подъезд к д. Заречье | 0,4 |
| 10 | Подъезд к п. Камышет | 0,7 0,3 |
| 11 | Подъезд к уч. Загорье | 0,2 |
| 12 | Подъезд к п. Замзор | 0,5 0,8 |
| 13 | Подъезд к п. Первомайский | 0,6 |
| 14 | Подъезд к с. Старый Алзамай | 0,3 |
| 15 | Подъезд к п. Вознесенский | 0,6 |
| 16 | Подъезд к д. Верхний Хингуй | 0,3 |
| 17 | Подъезд к с. Худоеланское | 1,0 1,5 |
| 18 | Подъезд к п. ж.д.ст. Шеберта | 0,5 |
| 19 | Нижнеудинск – Рубахина-Мельница | 3,567 |
| 20 | Подъезд к уч. Таежный | 0,6 |
| 21 | Подъезд к п.ж.д.ст. Кадуй | 6,2 |
| 22 | Ст.Куряты – уч.Куряты | 2,0 |
| 23 | Солонцы – Чалоты | 1,6 |
| 24 | Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу "Берёзка" | 0,6 |
| 25 | Подъезд к садоводческому кооперативу «Локомотив» | 2,5 |
| 26 | Нижнеудинск – Нерха – Алыгжер (автозимник) | 300,0 |
| 27 | Нижнеудинск – Верхняя Гутара (автозимник) | 300,0 |
| 28 | Ледовая переправа через р.Уда подъезд к д.Заречье | 0,190 |
|  | ИТОГО: | 724,428 |

Для увеличения объемов автомобильных грузовых и пассажирских перевозок требуется приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения «Нижнеудинский район», обеспечивающих социально-экономические потребности населения Нижнеудинского района и хозяйствующих субъектов.

Задачами Программы являются:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район», соответствующих нормативным требованиям;

2) совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район».

Также необходимо производить работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, ликвидировать аварийно – опасные участки автомобильных дорог.

## IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч.  средства муниципального дорожного фонда) и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда).

## Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию Программы.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 281200,6 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 85836,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 15566,0 тыс. рублей.

в 2018 году – 29402,0 тыс. рублей.

в 2019 году – 70046,0 тыс. рублей.

в 2020 году – 80350,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) составит 87034,4 тыс. рублей из них:

в 2016 году – 20150,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 15566,0 тыс. рублей.

в 2018 году – 15322,0 тыс. рублей.

в 2019 году – 17246,0 тыс. рублей.

в 2020 году – 18750,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) (субсидии) - в общей сумме 194166,2 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 65686,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

в 2018 году – 14080,0 тыс. рублей.

в 2019 году – 52800,0 тыс. рублей.

в 2020 году – 61600,0 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Условием предоставления субсидий из дорожного фонда Иркутской области является включение объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта в муниципальную программу, реализуемую за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» (в т.ч. средства дорожного фонда).

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 19.02 2016г. № 97-пп, планируется получение субсидий на софинансирование объектов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Размер средств, определенных на софинансирование объектов из бюджета дорожного фонда Иркутской области в период с 2016 по 2020 годы, составляет 194166,2 тыс. рублей.

## V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных целевых индикаторов и показателей, установленных в Программе, в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Администратором Программы является Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальное бюджетное учреждение «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».

Получателем бюджетных средств организуется размещение муниципальных заказов на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством, заключение в установленном законодательством порядке муниципальных контрактов и осуществление контроля за их исполнением совместно с управлением по промышленности и экономике и отделом архитектуры и градостроительства.

Управление ходом реализации намеченных мероприятий и контроль за достижением запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы осуществляется управлением по промышленности и экономике.

Реализация Программы включает в себя:

- ежегодное принятие плана мероприятий по реализации Программы на очередной   финансовый год  с уточнением объектов, сроков  и объемов финансирования (не позднее 1 ноября текущего года);

- определение исполнителей (подрядчиков) мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы;

- осуществление контроля за качеством выполняемых работ.

Для обеспечения контроля и анализа за ходом реализации Программы исполнитель ежегодно, в срок не позднее 1 марта  представляет в управление по промышленности и экономике и финансовое управление отчеты о реализации Программы  с пояснительной запиской.

Отчетность предусматривается в рамках соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрацией муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется на основании планируемых показателей результативности Программы, представленных в приложении 5 к настоящей Программе.

VI.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Базовое значение индикаторов, показателей за 2015 год | Плановое значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 40,2 | 40,2 | 42,779 | 43,399 | 45,899 | 48,295 |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования | % | 22,6 | 23,8 | 39,1 | 100 | 100 | 100 |

VII.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Перечень мероприятий, направленных на решение задач Программы во взаимоувязке с планируемыми результатами по годам, приведён в таблице 3 и приложениях 1, 2 к настоящей программе.

Таблица 3

| N п/п | Задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансо вые средства, всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета (в т.ч. средства областного дорожного фонда), | Местный бюджет (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда), |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям |
| 2 | Всего по задаче 1. | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 273564,6 | 194166,2 | 79398,4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с управлением по промышлен ности и экономике |
|  |  | 2016 год | 85780,6 | 65686,2 | 20094,4 |  |
|  |  | 2017 год | 14034,0 | 0 | 14034,0 |  |
|  |  | 2018 год | 23354,0 | 14080,0 | 9274,0 |  |
|  |  | 2019 год | 70046,0 | 52800,0 | 17246,0 |  |
|  |  | 2020 год | 80350,0 | 61600,0 | 18750,0 |  |
| 3 | ПИР, проектно-сметная документация | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 12149,6 | 0,0 | 8345,0 |  |
|  |  | 2016 год | 2345,0 | 0,0 | 2345,0 |  |
|  |  | 2017 год | 1410,6 | 0,0 | 1410,6 |  |
|  |  | 2018 год | 1394,0 | 0,0 | 1394,0 |  |
|  |  | 2019 год | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 |  |
|  |  | 2020 год | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог (мостов) | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 222705,6 | 194166,2 | 28539,4 |  |
|  |  | 2016 год | 75003,6 | 65686,2 | 9317,4 |  |
|  |  | 2017 год | 362,0 | 0,0 | 362,0 |  |
|  |  | 2018 год | 16400,0 | 14080,0 | 2320,0 |  |
|  |  | 2019 год | 60440,0 | 52800,0 | 7640,0 |  |
|  |  | 2020 год | 70500,0 | 61600,0 | 8900,0 |  |
| 5 | Содержание автомобильных дорог и автозимников | 2016 – 2020 гг., в т.ч | 38709,0 | 0 | 38709,0 |  |
|  |  | 2016 год | 8432,0 | 0 | 8432,0 |  |
|  |  | 2017 год | 12261,0 | 0 | 12261,4 |  |
|  |  | 2018 год | 5560,0 | 0 | 5560,0 |  |
|  |  | 2019 год | 6106,0 | 0 | 6106,0 |  |
|  |  | 2020 год | 6350,0 | 0 | 6350,0 |  |
| 6 | Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район» |  |  |  | - |
| 7 | Всего по задаче 2 | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 7636,0 | - | 7636,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, совместно с управлением по промышлен ности и экономике |
|  |  | 2016 год | 56,0 | - | 56,0 |  |
|  |  | 2017 год | 1532,0 | - | 1532,0 |  |
|  |  | 2018 год | 6048,0 | - | 6048,0 |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
| 8 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 7636,0 | - | 7636,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с управлением по промышлен ности и экономике |
|  |  | 2016 год | 56,0 | - | 56,0 |  |
|  |  | 2017 год | 1532,0 | - | 1532,0 |  |
|  |  | 2018 год | 6048,0 | - | 6048,0 |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
| 9 | Всего по программе | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 281200,6 | 194166,2 | 87034,4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с управлением по промышлен ности и экономике |
|  |  | 2016 год | 85836,6 | 65686,2 | 20150,4 |  |
|  |  | 2017 год | 15566,0 | 0 | 15566,0 |  |
|  |  | 2018 год | 29402,0 | 14080,0 | 15322,0 |  |
|  |  | 2019 год | 70046,0 | 52800,0 | 17246,0 |  |
|  |  | 2020 год | 80350,0 | 61600,0 | 18750,0 |  |

2. Система программных мероприятий скоординирована с соответствующими задачами.

3. Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

4. Для увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнеудинском районе, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район».

Перечень местных дорог и основные мероприятия по их развитию в период с 2016 по 2020 годы определены с учетом соблюдения следующих принципов приоритетности:

- объекты, ввод которых обеспечивает повышение безопасности дорожного движения;

- объекты, обеспечивающие транспортные связи населённых пунктов в  муниципальном районе с дорожной сетью;

- наличие гравийных разрывов (отсутствие проезда).

Планируется проведение капитального ремонта  и реконструкции автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 8,095 км, а также строительство пешеходных мостов общей протяженностью 0,35 км.

Программой планируется частично решить проблему ликвидации участков автомобильных дорог, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским требованиям.

Перечень автомобильных дорог и искусственных сооружений, на которых намечено выполнение капитального ремонта, приведен в 4, объем финансирования на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог с разбивкой по годам представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

### Таблица 4

| Наименование автомобильной дороги | Значение в дорожной сети Нижнеудинского района | Намеченные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Нижнеудинск- Порог Пешеходный мост ч/з р.Уда с.Порог | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. Соединяет населённые пункты: г. Нижнеудинск, с. Порог, д. Привольное и уч. Пушкинский. | Строительство пешеходного моста 350 м |
| Подъезд к р.п.Ук | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 1,999 км и 1,251 км |
| Подъезд к п.Вознесенский | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. Соединяет населенные пункты г.Нижнеудинск и п.Вознесенский. | Капитальный ремонт общей протяженностью 0,6 км |
| Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка» | Является подъездом к садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка». | Капитальный ремонт общей протяженностью 0,6 км |
| Подъезд к д.Мара | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 1,251 км |
| Подъезд к д.Верхний Хингуй | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 0,3 км |
| Подъезд к с.Худоеланское | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 1,5 км и 1,0 км |

5. Для обеспечения государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки производится выполнение следующих видов работ:

1) геодезических, кадастровых на земельные участки;

2) по переводу земель иных категорий в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

3) по подготовке технических, кадастровых паспортов на сооружения автомобильных дорог;

4) по формированию комплектов документов для государственной регистрации права собственности.

6. Намеченные мероприятия, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на автомобильные дороги и земельные участки, приведены в таблице 5.

### Таблица 5

| Наименование | Всего, км | в том числе по годам, км |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по государственной регистрации прав собственности на дороги местного значения и земельные участки |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  | 96,1 | 1,4 | 19,1 | 75,6 | 0,0 | 0,0 |

7. В настоящее время подготовлены правоустанавливающие документы на местные дороги протяженностью 28,138 км (22,6 % от общей протяженности дорог местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район»).

8. Программой предусмотрено выполнение работ по государственной регистрации прав собственности на дороги местного значения и земельные участки на протяжении 96,1 км (77,4 % от общей протяженности дорог местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район»).

## Сморкалов С.В.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район»

на 2016 – 2020 годы"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| №№ п/п | Конструктивные элементы дороги | Наименование работ | Срок исполнения или периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дорожное полотно | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 2 |  | Очистка дороги от снега автогрейдерами |  |
| 3 |  | Удаление снежных валов бульдозерами | март, декабрь |
| 4 |  | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 5 |  | Удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием | По мере необходимости |
| 6 |  | Устройство траншей в снегу бульдозером |  |
| 7 | Искусственные сооружения | Закрытие на зиму и открытие отверстий труб | март, октябрь |
| 8 |  | Очистка отверстий труб от снега и льда |  |
| 9 | Благоустройство | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 10 | Обстановка дороги | Очистка барьерного ограждения от снега и грязи | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 11 |  | Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную |  |
| 12 |  | Очистка дорожных знаков от снега и грязи |  |
| 13 |  | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор дорожного освещения |  |
| 14 |  | Замена деформированных знаков новыми: километровых, предписывающих и запрещающих, установка недостающих знаков | В течение 3 суток с момента обнаружения |
| 15 | Ледовая дорога | Осмотр ледовой переправы | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 16 |  | Очистка подходов и ледовой переправы от снега |  |
| 17 |  | Устройство лунок для измерения толщины льда | 6 раз в месяц |
| 18 |  | Измерение толщины ледяного покрова | 6 раз в месяц |
| 19 |  | Заготовка и установка вех | 1 раз |
| 20 |  | Установка дорожных знаков | 1 раз |
| 21 | Прочие работы | Борьба с наледями и ликвидация наледных образований | В местах возникновения |
| 1 | Земляное полотно | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог | Ежемесячно по мере необходимости |
| 2 |  | Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером | После весеннего паводка и при подготовке к зиме, а также по мере необходимости |
| 3 |  | Очистка кюветов от грязи и мусора | Ежемесячно по мере необходимости |
| 4 |  | Скашивание травы на обочинах и откосах косилкой | По мере необходимости, но не менее 2-х раз за сезон |
| 5 |  | Скашивание травы вручную у барьерного ограждения, у сигнальных столбиков и знаков, в водоотводных канавах |  |
| 6 |  | Вырубка кустарника и подлеска с укладкой в кучи | Постоянно в течение года |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей автогрейдером | По мере необходимости апрель - сентябрь |
| 8 |  | Засыпка промоин и ям на откосах |  |
| 9 |  | Досыпка обочин |  |
| 10 |  | Ликвидация «диких» съездов |  |
| 11 |  | Ямочный ремонт а/б покрытий без разломки старого покрытия при толщине слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м² с укаткой | В местах дефектов, май - сентябрь |
| 12 |  | Заделка трещин в а/б покрытии вручную | Май - сентябрь |
| 13 |  | Ликвидация просадок над трубами асфальтобетонной смесью | В местах дефектов, сентябрь |
| 14 |  | Ремонтное профилирование автогрейдером | После весеннего паводка к зиме, а также по мере необходимости, но не менее 1 раза за сезон |
| 15 |  | Планировка проезжей части механизированным способом | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 16 |  | Ремонт гравийных и щебеночных покрытий с добавлением нового материала 50 м³ на 1000 м² | В местах дефектов, май - октябрь |
| 17 |  | Планирование обочин автогрейдером (переходное покрытие) | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 18 |  | Планирование обочин автогрейдером (а/б покрытие) |  |
| 19 |  | Разметка проезжей части а/б покрытий | Май - июнь, далее по мере необходимости, но не менее 1 раза за сезон |
| 20 | Искусственные сооружения | Побелка оголовков труб известковым раствором | Июнь - сентябрь |
| 21 |  | Заделка швов трещин, раковин и сколов оголовков труб | В местах дефектов июнь - август |
| 22 |  | Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором |  |
| 23 |  | Ремонт оголовков ж/бетонных труб |  |
| 24 |  | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | Июнь - сентябрь |
| 25 |  | Скашивание травы у оголовков труб вручную |  |
| 26 | Благоустройство | Окраска автопавильонов | По мере необходимости |
| 27 |  | Ремонт штукатурки ж/б павильонов |  |
| 28 |  | Ремонт скамеек в автопавильонах |  |
| 29 |  | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 30 | Обстановка пути | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 31 |  | Окраска МБО | Май - июнь |
| 32 |  | Нанесение вертикальной разметки на МБО |  |
| 33 |  | Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения | В течение 5 суток с момента обнаружения |
| 34 |  | Правка отдельных секций металлического барьерного ограждения |  |
| 35 |  | Установка светоотражающих элементов на барьерное ограждение | По мере необходимости |
| 36 |  | Замена и установка сигнальных столбиков |  |
| 37 |  | Окраска и нанесение разметки (2.4) на сигнальные столбики | Май - июнь |
| 38 |  | Замена поврежденных дорожных знаков и стоек, установка недостающих знаков | По мере необходимости |
| 39 |  | Восстановление берм дорожных знаков |  |
| 40 |  | Окраска стоек дорожных знаков | Июнь - сентябрь |
| 41 | Прочие работы по содержанию | Ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весеннюю распутицу | Согласно постановления администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» |

Первый заместитель мэра                                                                                    А.Б.Архангельский

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район»

на 2016 - 2020 годы"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| Элементы сооружения | Состав работ | Сезонность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| Подходы | Восстановление покрытия |  | + | + |  |
|  | Ремонт направляющих ограждающих средств | + | + | + | + |
|  | Ремонт узла сопряжения мостов с насыпью |  | + | + | + |
|  | Выравнивание профиля проезда за счет досыпки насыпи (без перекладки переходных плит) или укладки слоёв одежды |  | + | + | + |
|  | Правка водоотводных лотков по откосам насыпи и их ремонт |  | + | + | + |
| Подмостовая зона | Восстановление размытых участков откосов и конусов |  | + | + | + |
|  | Укрепление откосов и конусов |  | + | + | + |
|  | Восстановление укрепления регуляционных сооружений |  | + | + | + |
|  | Очистка подмостового пространства |  | + | + |  |
| Мостовое полотно | Ремонт или организация водоотвода с добавлением при необходимости водоотводных устройств |  | + | + | + |
|  | Ремонт перилл, бордюров, ограждений с их частичной заменой | + | + | + | + |
|  | Ремонт тротуаров | + | + | + | + |
|  | Ремонт деревянных элементов проезжей части (настила, поперечин) и тротуаров шириной 1м. |  |  | + |  |
| Пролётное строение | Восстановление защитного слоя бетона с очисткой и защитой от коррозии оголённой арматуры |  | + | + |  |
|  | Проверка и восстановление соединения балок между собой | + | + | + | + |
|  | Усиление отдельных элементов в металлических пролётных строениях | + | + | + | + |
|  | Усиление или частичная замена прогонов пролётных строений моста | + | + | + | + |

Первый заместитель мэра                                                                                     А.Б.Архангельский

## Приложение  № 3

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район»

на 2016 - 2020 годы"

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016- 2020 ГОДЫ"

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| За счет средств всех источников финансирования |
| НИОКР | - | - - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 281200,6 | 85836,6 | 15566,0 | 29402,0 | 70046,0 | 80350,0 |
| Прочие | - | - - | - | - | - | - |
| За счет средств местного бюджета (в т.ч. муниципального дорожного фонда) |
| НИОКР | - | - - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 87034,4 | 20150,4 | 15566,0 | 15322,0 | 17246, 0 | 18750, 0 |
| Прочие | - | - - | - | - | - | - |
| За счет средств дорожного фонда Иркутской области бюджета |
| НИОКР | - | - - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 194166,2 | 65686,2 | 0,0 | 14080,0 | 52800,0 | 61600,0 |
| Прочие | - | - - | - | - | - | - |

Первый заместитель мэра                                                                                   А.Б.Архангельский

## Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район» на 2016 - 2020 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

|  | Наименование объектов | Протяженность дороги на территории МО «Нижнеудинский район», км, наличие проектно-изыскатель ских работ (далее – ПИР) | км | п.м | Вид работ | Категория | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Нижнеудинск-Рубахина-Мельница | 3,567 |  |  | Содержание | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1973,8 | 400,0 | 273,8 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 1973,8 | 400,0 | 273,8 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подъезд к р.п.Атагай по левому берегу р. Уда | 9,813 |  |  | Содержание | Некатегорийная | 5308,4 | 368,0 | 3740,4 | 500,0 | 300,0 | 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 5308,4 | 368,0 | 3740,4 | 500,0 | 300,0 | 400,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р. Уда – Ук-Бадарановка | 7,586 |  |  | Содержание | V | 749,0 | 100,0 | 349,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 749,0 | 100,0 | 349,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подъезд к д. Мара | 0,845 |  |  | Содержание | Некатегорийная | 16319,0 | 20,0 | 49,0 | 0,0 | 1100,0 | 15150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 3119,0 | 20,0 | 49,0 | 0,0 | 1100,0 | 1950,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 13200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200,0 |
| 5. | Подъезд к р.п. Ук | 3,227 | 1,976 |  | Капитальный ремонт, содержание | IV | 106145,4 | 58800,4 | 45,0 | 200,0 | 1800,0 | 45300,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 14847,8 | 7102,8 | 45,0 | 200,0 | 1800,0 | 5700,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 91297,6 | 51697,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39600,0 |
| 6. | Ук - Водопадный | 11,6 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | V | 6466,7 | 2685,0 | 2153,7 | 1228,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 6466,7 | 2685,0 | 2153,7 | 1228,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Подъезд к п. Костино | 25,0 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | V | 3310,5 | 200,0 | 360,5 | 2300,0 | 250,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 3310,5 | 200,0 | 360,5 | 2300,0 | 250,0 | 200,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Подъезд к п. Черемшанка | 2,4 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 1470,9 | 700,0 | 371,9 | 100,0 | 149,0 | 150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 1470,9 | 700,0 | 371,9 | 100,0 | 149,0 | 150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Усть-Кадуй - Октябрьский | 39,0 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | IV- Некатегорийная | 6898,7 | 300,0 | 2528,7 | 3420,0 | 400,0 | 250,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 6898,7 | 300,0 | 2528,7 | 3420,0 | 400,0 | 250,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Подъезд к д. Заречье | 0,4 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 363,3 | 20,0 | 63,3 | 60,0 | 70,0 | 150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 363,3 | 20,0 | 63,3 | 60,0 | 70,0 | 150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Подъезд к п. Камышет | 1,0 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | V- Некатегорийная | 400,3 | 0,0 | 100,3 | 0,0 | 100,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 400,3 | 0,0 | 100,3 | 0,0 | 100,0 | 200,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Подъезд к уч. Загорье | 0,2 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | IV | 375,7 | 0 | 25,7 | 0,0 | 100,0 | 250,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 375,7 | 0 | 25,7 | 0,0 | 100,0 | 250,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Подъезд к п. Замзор | 1,3 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | V | 1688,3 | 50,0 | 188,3 | 100,0 | 200,0 | 1150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 1688,3 | 50,0 | 188,3 | 100,0 | 200,0 | 1150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Подъезд к п. Первомайский | 0,6 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | IV | 352,0 | 20,0 | 112,0 | 0 | 70,0 | 150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 352,0 | 20,0 | 112,0 | 0 | 70,0 | 150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Подъезд к с. Старый Алзамай | 0,3 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | IV | 1329,0 | 20,0 | 59,0 | 0 | 100,0 | 1150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 1329,0 | 20,0 | 59,0 | 0 | 100,0 | 1150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Подъезд к п. Вознесенский | 0,6 | 0,6 |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР ПСД, капитальный ремонт | V | 16209,2 | 15896,2 | 13,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 2220,6 | 1907,6 | 13,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 13988,6 | 13988,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Подъезд к д. Верхний Хингуй | 0,3 |  |  | Содержание, ПИР, кап.ремонт | Некатегорийная | 11266,0 | 32,0 | 34,0 | 0 | 1100,0 | 10100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 2466,0 | 32,0 | 34,0 | 0 | 1100,0 | 1300,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 8800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800,0 |
| 18. | Подъезд к с. Худоеланское | 2,5 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | V | 63333,3 | 1300,0 | 239,3 | 1444,0 | 60150,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 10533,3 | 1300,0 | 239,3 | 1444,0 | 7350,0 | 200,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 52800,0 | 0 | 0 | 0 | 52800,0 | 0 |
| 19. | Подъезд к п.ж.д.ст. Шеберта | 0,5 |  |  | Содержание | V | 385,7 | 70,0 | 15,7 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 385,7 | 70,0 | 15,7 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Подъезд к уч.Таёжный | 0,6 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 446,0 | 30,0 | 66,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 446,0 | 30,0 | 66, 0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Подъезд к п.ж.д.ст. Кадуй | 12,0 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 2646,4 | 406,0 | 1040,4 | 500,0 | 300,0 | 400,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 2646,4 | 406,0 | 1040,4 | 500,0 | 300,0 | 400,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ст. Куряты - уч. Куряты | 2,0 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 2139,6 | 100,0 | 239,6 | 100,0 | 100,0 | 1600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 2139,6 | 100,0 | 239,6 | 100,0 | 100,0 | 1600,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Солонцы-Чалоты | 1,6 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | Некатегорийная | 915,2 | 150,0 | 148,2 | 500,0 | 117,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 915,2 | 150,0 | 148,2 | 500,0 | 117,0 | 0,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200,0 |
| 24. | Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка» | 0,6 | 0,6 |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР, ПСД, капитальный ремонт | Некатегорийная | 18488,0 | 1174,0 | 1064,0 | 16150,0 | 0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 4408,0 | 1174,0 | 1064,0 | 2070,0 | 0 | 100,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 14080,0 | 0 | 0 | 14080,0 | 0 | 0 |
| 25. | Подъезд к садоводческому кооперативу «Локомотив» | 2,5 |  |  | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 311,2 | 40,0 | 121,2 | 0 | 150,0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 311,2 | 40,0 | 121,2 | 0 | 150,0 | 0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Нижнеудинск – Нерха – Алыгжер (автозимник) | 300,0 |  |  | Содержание автозимников | - | 3621,0 | 500,0 | 771,0 | 800,0 | 850,0 | 700,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 3621,0 | 500,0 | 771,0 | 800,0 | 850,0 | 700,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Нижнеудинск – Верхняя Гутара (автозимник) | 300,0 |  |  | Содержание автозимников | - | 4139,0 | 600,0 | 889,0 | 900,0 | 950,0 | 800,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 4139,0 | 600,0 | 889,0 | 900,0 | 950,0 | 800,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Строительство пешеходного моста через р. Уда с. Порог | - | 0,35 | 350 | ПИР, ПСД, строительство | - | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ледовая переправа через р. Уда Подъезд к д.Заречье | - | 0,19 | 190 | ПИР, содержание | - | 787,0 | 195,0 | 142,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 787,0 | 195,0 | 142,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Временный пешеходный мост (переправа по льду) через р. Уда с. Порог | - | 0,35 | 350 | Содержание |  | 1031,0 | 180,0 | 181,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 1031,0 | 180,0 | 181,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Временный пешеходный мост (переправа по льду) через р. Уда р.п.Атагай по левому берегу р.Уда |  | 0,3 | 300 | Содержание |  | 1031,0 | 180,0 | 181,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 1031,0 | 180,0 | 181,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО, в том числе: |  |  |  |  |  | 281200,6 | 85836,6 | 15566,0 | 29402,0 | 70046,0 | 80350,0 |
|  | ИТОГО из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) с ПИР |  |  |  |  |  | 87034,4 | 20150,4 | 15566,0 | 15322,0 | 17246,0 | 18750,0 |
|  | ИТОГО из областного бюджета (в т.ч средства дорожного фонда) с ПИР |  |  |  |  |  | 194166,2 | 65686,2 | 0,0 | 14080,0 | 52800,0 | 61600,0 |

Первый заместитель мэра                                                                                                                                               А.Б.Архангельский