ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ЗА 2017 год.

Жизнеобеспечение коренных малочисленных народов - тофаларов в Нижнеудинском районе на 2016-2018 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Организация обеспечения поселков Тофаларии электроэнергией |
| Приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населённых пунктах Тофаларии, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций находящихся на балансе муниципальных учреждений | Приобретено ГСМ за 2017 год: 535,0 т. – дизельного топлива, 4,06 т.– дизельного масла на общую сумму -25 210,5 тыс. рублей. Содержание и обслуживание дизельных станций – 7 537,00 тыс. рублей. |
| Приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций | Приобретено дизельных станций -1 ед. стоимостью 1 084,1 тыс. рублей, запасных частей приобретено и израсходовано на 1 112,8 тыс. рублей. |
| Задача 2. Организация доставки грузов в Тофаларию автотранспортом |
| Компенсация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов материалов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом | Доставлено нефтепродуктов – 575,7 т. в т.ч. 40,7 т. – приобретённых в декабре 2016 года; Доставлено дизельных станций, материалов и грузов для дизельных станций – 20 т. |
| Компенсация расходов по перевозке грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом | Доставлено прочих грузов – 699,3 т. |
| Задача 3. Организация транспортного обслуживания авиатранспортом |
| Компенсация расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом | Извещение о возможности предоставления субсидий размещено в газете «Наше время Нижнеудинское» 09.12.2016 г. Заключено соглашение с авиакомпанией на сумму 51 366,5 тыс. рублей. Выполнено 188 рейсов. Перевезено: 5420 пассажиров, 119,6 т. груза, 88,3 т. багажа и 7,2 т. почты |
| Компенсация услуг по перевозке тел умерших из г. Нижнеудинска в населенные пункты Тофаларии авиационным транспортом |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
|  | Задача 1. Организация обеспечения поселков Тофаларии электроэнергией | 34 944,4 | 34 944,4 | 100 |  |
|  | Приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населённых пунктах Тофаларии, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций находящихся на балансе муниципальных учреждений | 32 747,5 | 32 747,5 | 100 |  |
|  | Приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций | 2 196,9 | 2 196,9 | 100 |  |
|  | Задача 2. Организация доставки грузов в Тофаларию автотранспортом | 9 740,1 | 9 722,2 | 99,8 |  |
|  | Компенсация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов материалов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом | 4 130,6 | 4 113,2 | 99,6 |  |
|  | Компенсация расходов по перевозке грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом | 5 609,5 | 5 609,0 | 100 |  |
|  | Задача 3. Организация транспортного обслуживания авиатранспортом | 51 516,5 | 51 366,5 | 99,7 |  |
|  | Компенсация расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом | 51 366,5 | 51 366,5 | 100 |  |
|  | Компенсация услуг по перевозке тел умерших из г. Нижнеудинска в населенные пункты Тофаларии авиационным транспортом | 150,0 | 0 | 0 | Не было заявок |
| Всего по программе | 96 201,0 | 96 033,1 | 99,83 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 95 969,8 | 95 951,9 | 99,98 |  |
| местный бюджет | 231,2 | 81,2 | 35,12 |  |
| другие источники |  |  |  |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| Программа |
| 1 | Объем нефтепродуктов, приобретенных для нужд муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах Тофаларии | тн | 559 | 535,0 | 95,7 | Рост цен на нефтепродукты |
| 2 | Количество перевезенных продовольственных и непродовольственных товаров автотранспортом по зимнику | тн | 806 | 719,3 | 89,2 |  |
| 3 | Количество пассажиров, перевезенных авиатранспортом в населенные пункты Тофаларии | чел. | 3642 | 5420 | 148,8 |  |
| 4 | Объем дизельного топлива, перевезенного автотранспортом по зимнику | тн | 600 | 575,5 | 95,9 |  |
| 5 | Объём перевезённого дизельного масла (в бочко-таре), дизельных станций, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных станций. | тн | 16 | 4,06 | 25,4 | Не достаточно средств |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

____________________________________________________________________________________________________________________________

Администратор программы_______________________________________________________________Е.В. Бровко