ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2017 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, подведомственных муниципальному образованию «Нижнеудинский район» |
| Установка приборов учета в организациях бюджетной сферы | Установлены приборы учета тепловой энергии в МКДОУ №12, МКДОУ №2, МКОУ СОШ №11, МКУ «Районный центр народного творчества и досуга». Экономия финансовых средств составила 370 тысяч рублей. Установлен прибор учета холодного водоснабжения в финансовом управлении. |
| Установка эффективного санитарно-технического оборудования в организациях бюджетной сферы | Установлены санитарно-технические приборы в МКОУ школа-интернат №5 Снижено потребление холодной воды. |
| Задача 2. Создание условий для использования возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения. |
| Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии» | Разработка проектно-сметной документации завершена и в настоящее время проходит экспертизу в ГАУИО «Ирэкспертиза». |
| Выполнение работ по Реконструкции системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии д. Нерха | Выполнена реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии д.Нерха. Благодаря выполненному мероприятию существенно повысились качество и надежность электроснабжения населенного пункта, снизились затраты на дизельное топливо, уменьшилось количество выбросов отработанных газов дизельными генераторами. Годовая экономия средств оценивается в размере 3,5 млн. рублей. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
|  | Задача 1 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, подведомственных муниципальному образованию «Нижнеудинский район» | 1000 | 939,8 | 94 | - |
|  | Установка приборов учета в организациях бюджетной сферы | 700 | 639,8 | 91,7 | Экономия средств при выполнении монтажных работ |
|  | Установка эффективного санитарно-технического оборудования в организациях бюджетной сферы | 300 | 300 | 100 | - |
|  | Задача 2 Создание условий для использования возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения. | 78143,26 | 75118,6 | 96,1 | Экономия средств при выполнении монтажных работ, труднодоступная местность |
|  | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии» | 300,0 | 0,0 | 0 | По условиям контракта оплата за выполненную работу по проектированию осуществляется после получения положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза». В настоящее время проектно-сметная документация находится в ГАУИО «Ирэкспертиза». |
|  | Выполнение работ по Реконструкции системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии д.Нерха | 77843,26 | 75118,6 | 96,1 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 79143,26 | 76058,4 | 96,1 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Иркутской области | 70000 | 67549,87 | 94,5 | - |
| местный бюджет | 9143,26 | 8508,53 | 93,1 | - |
| другие источники | - | - | - | - |
| Справочно: капитальные расходы … |  |  |  |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| Программа |
| 11. | Установка приборов учета в организациях бюджетной сферы | шт. | 5 | 5 | 100 | - |
| 22. | Установка эффективного санитарно-технического оборудования в организациях бюджетной сферы | учреждение | 1 | 1 | 100 | - |
| .3. | Реконструкция системы электроснабжения д. Нерха Нижнеудинского района Иркутской области со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии | шт. | 1 | 1 | 100 | - |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Предложений нет

_________________________________________________________________________________________________________________________

# Начальник управления по промышленности и экономике                                                                                                              С.В. Сморкалов