**26.03.2021 г. №25**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ШЕБЕРТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШЕБЕРТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2022 Г.Г.»**

 Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.», руководствуясь постановлением администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения от 13 мая 2014 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Шебертинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Шебертинского муниципального образования, администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Шебертинского сельского поселения.

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина

Приложение к постановлению администрации Шебертинского

муниципального образования

от 26.03.2021 г. №25

**Подпрограмма 1 «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на**

**2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.»**

 Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2020 | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 | 100,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 16 | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | шт. | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | Местный бюджет и областной бюджет | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2020 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 2020 г. | МБОБ | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 |  0,00 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 |
| **Итого:** | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 | 1 443 744,76 |

**Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2020 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | шт. | 10 320,00 | 10 320,00 |  |  |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | Местный бюджет | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2020 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 2020 г. | МБ | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **10 320,00** | **10 320,00** | **0,00** |

**Подпрограмма 3 «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Освещение улиц, дорог и проездов | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.»» | Освещение улиц, дорог и проездов | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2020 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Освещение улиц, дорог и проездов | 2020 г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Освещение улиц, дорог и проездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г. »**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2020 | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 73 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Оплата электрической энергии потребляемой водонапорными башнями; | шт. | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 337 884,56 | 27 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Оплата электрической энергии потребляемой водонапорными башнями; | Местный бюджет | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 337 884,56 | 27 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2020 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Энергосбережение и повышение энергетичес-кой эффектив-ности в Ше-ертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Оплата электрической энергии потребляемой водонапорными башнями; | 2020г. | МБ | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 906 729,65 | 73%(экономия в размере 337 884,56 руб. сложиласт в результате выставленных счетов) | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 906 729,65 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 906 729,65 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Оплата электрической энергии потребляемой водонапорными башнями; | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 906 729,65 |
| **Итого:** | 1 244 614,21 | 906 729,65 | 906 729,65 |

**Подпрограмма 5 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г. »**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Сбор и вывоз бытовых отходов, утилизация ртутьсодержащих ламп | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Сбор и вывоз бытовых отходов, утилизация ртутьсодержащих ламп  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2019 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Сбор и вывоз бытовых отходов, утилизация ртутьсодержащих ламп  | 2020г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма 6 «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г. »**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2020 | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 100,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Создание универсальной спортивной площадки,оборудование детской игровой площадки, приобретение малых архитектурных форм | руб. | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Создание универсальной спортивной площадки,оборудование детской игровой площадки, приобретение малых архитектурных форм | Местный бюджет | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2020 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Создание универсальной спортивной площадки,оборудование детской игровой площадки, приобретение малых архитектурных форм | 2020г. | МБ | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 100% | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Создание универсальной спортивной площадки,оборудование детской игровой площадки, приобретение малых архитектурных форм | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 |
| **Итого:** | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 | 1 055 608,00 |