Утверждаю

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27.01.2022 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Развитие дорожного хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы**»**

**ЗА 2021 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«**Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Шебертинского муниципального образования на 2019-2023 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности** | |
| Мероприятие  Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | -разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту ул.Московская;  -оплата электроэнергии(уличное освещение);  -текущий ремонт дорог:ул.Лесная – 0,9 км; ул.Дружбы – 2,8 км; ул.Советская – 3 км; ул.Привокзальная - 2,8 км; ул.Колхозная – 1,1 км.  -содержание дорог – 29,6 км.  -приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения. |

ПОДПРОГРАММА 2 **«**Повышение безопасности дорожного движения в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Сохранение и повышение транспортно-экплуатационного состояния улично-дорожной сети** | |
| Мероприятие  Содержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности | -приобретение материальных запасов для ремонта элементов уличной дорожной сети |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| Подпрограмма **1 «**Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Шебертинского муниципального образования на 2019-2023 годы**»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 3517,15 | 3426,98 | 97 |  |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 3517,15 | 3426,98 | 97 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 3517,15 | 3426,98 | 97 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **2 «**Повышение безопасности дорожного движения в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы **»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Сохранение и повышение транспортно-экплуатационного состояния улично-дорожной сети | 12,0 | 7,67 | 64 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности | 12,0 | 7,67 | 64 |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 12,0 | 7,67 | 64 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 12,0 | 7,67 | 64 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе | 3529,15 | 3434,65 | 97 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2021 год | факт |
| **Программа «**Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Шебертинского муниципального образования на 2019-2023 годы**»** | | | | | |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | км. | 29,6 | 29,6 | 100 |  |
| Снижение количества ДТП | шт. | 1 | 0 | 100 |  |
| Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | шт. | 1 | 0 | 100 |  |

Показатель эффективности реализации Программы 0,97

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2022 году.

Администратор программы:

администрация Шебертинского муниципального образования

глава Шебертинского муниципального образования В.А.Никулина