Утверждаю

Глава Шебертинского

 муниципального образования

В.А.Никулина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.01.2023 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Развитие дорожного хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 – 2024 годы**»**

 **ЗА 2022 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«**Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Шебертинского муниципального образования на 2019-2024 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности** |
| Мероприятие Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | -оплата за аренду опор для размещения светильников;-приобретение и установка светильников;-оплата электроэнергии (уличное освещение);-текущий ремонт и содержание дорог, раположенных на территории Шебертинского МО;-изготовление технических планов на автомобильные дороги;-нанесение дорожной разметки;-установка и приобретение баннера;-приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения. |

ПОДПРОГРАММА 2 **«**Повышение безопасности дорожного движения в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 - 2024 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Сохранение и повышение транспортно-экплуатационного состояния улично-дорожной сети** |
| МероприятиеСодержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности  | -приобретение материальных запасов для ремонта элементов уличной дорожной сети;-приобретение баннера. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| Подпрограмма **1 «**Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Шебертинского муниципального образования на 2019-2024 годы**»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 2 940,71 | 2 784,94 | 95 |  |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 2 940,71 | 2 784,94 | 95 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 2 940,71 | 2 784,94 | 95 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **2 «**Повышение безопасности дорожного движения в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 - 2024 годы **»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Сохранение и повышение транспортно-экплуатационного состояния улично-дорожной сети | 24,3 | 12,3 | 51 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности  | 24,3 | 12,3 | 51 |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 24,3 | 12,3 | 51 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 24,3 | 12,3 | 51 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе | 2965,1 | 2 797,2 | 94,0 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2022 год | факт |
| **Программа «**Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Шебертинского муниципального образования на 2019-2024 годы**»** |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | км. | 29,6 | 29,6 | 100 |  |
| Снижение количества ДТП | шт. | 1 | 0 | 100 |  |
| Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | шт. | 1 | 0 | 100 |  |

Показатель эффективности реализации Программы 0,94

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2023 году.

Администратор программы:

администрация Шебертинского муниципального образования

глава Шебертинского муниципального образования В.А.Никулина